海星育数字化V1.0管理平台项目

验收清单

1.软件平台验收单

| 序号 | 软件名称 | 验收结果 | 验收人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雪季系统私有化部署 | 通过 |  |
| 2 | 海星育微信小程序 | 通过 |  |
| 3 | 雪季系统和山地学院数据同步 | 通过 |  |
| 4 | 非雪季系统上线 | 通过 |  |

2.功能模块验收单

| 序号 | 模块 | 子模块 | 功能描述 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非雪季系统 |  |  |  |  |
| 1 | C端小程序 | 主页 | 轮播图 | 通过 |
|  |  |  | 首页雪季热销 |  |
|  |  |  | 首页推荐活动 |  |
|  |  |  | 位置信息 |  |
| 2 |  | 频道 | 亲子户外、公司团建、场地赛事、雪场介绍、拼班雪课、预约教练 | 通过 |
| 3 |  | 雪票 | 全部雪季产品列表 | 通过 |
|  |  |  | 分类展示产品列表 |  |
|  |  |  | 雪季产品详情展示 |  |
|  |  |  | 雪季产品购买 |  |
| 4 |  | 精彩活动 | 精彩活动入口 | 通过 |
|  |  |  | 精彩活动列表 |  |
|  |  |  | 活动详情表（报名、收藏、分享） |  |
|  |  |  | 活动支付 |  |
|  |  |  | 活动消息提醒 |  |
| 5 |  | 场地预定 | 场地列表 | 未完成 |
|  |  |  | 场地详情（预约、收藏、分享） |  |
|  |  |  | 支付 |  |
|  |  |  | 消息提醒 |  |
| 6 |  | 订单 | 活动订单列表（按状态） | 通过 |
|  |  |  | 活动订单详情（二维码） |  |
|  |  |  | 场地订单列表（按状态） |  |
|  |  |  | 场地订单详情（二维码） |  |
|  |  |  | 雪季订单列表：我的订单、同行伙伴的订单、全部的订单 |  |
|  |  |  | 退款流程 |  |
| 7 |  | 个人中心 | 活动订单 | 通过 |
|  |  |  | 雪票订单 |  |
|  |  |  | 场地订单 |  |
|  |  |  | 积分商城 |  |
|  |  |  | 每日签到 |  |
|  |  |  | 小游戏 |  |
|  |  |  | 我的优惠券 |  |
|  |  |  | 消息中心 |  |
|  |  |  | 投诉建议 |  |
|  |  |  | 我的收藏 |  |
| 8 | 核销小程序 | 首页 | 扫码核销流程 | 通过 |
|  |  |  | 已核销门票 |  |
|  |  |  | 购票详情 |  |
| 9 |  | 登录 | 授权微信自动登录；登录保持；对接微信公众平台接口； | 通过 |
|  |  | 套票核销 | 扫码核销、已核销套票查看 | 通过 |
| 10 | 管理后台 | 登录 | 身份验证 | 通过 |
| 11 |  | 活动管理 | 创建、编辑活动 | 通过 |
|  |  |  | 活动列表 |  |
|  |  |  | 查询、查看、评价、删除活动 |  |
| 12 |  | 场地管理 | 创建、编辑场地 | 未完成 |
|  |  |  | 场地列表 |  |
|  |  |  | 查询、查看场地资源 |  |
| 13 |  | 订单管理 | 订单查询 | 通过 |
|  |  |  | 退款订单 |  |
|  |  |  | 订单详情 |  |
| 14 |  | 用户管理 | 用户订单列表 | 通过 |
|  |  |  | 订单详情 |  |
| 15 |  | 优惠券管理 | 优惠券列表（领取记录查看、修改、复制删除优惠券等操作） | 通过 |
|  |  |  | 优惠券搜索 |  |
|  |  |  | 新建、删除优惠券 |  |
|  |  |  | 优惠券使用策略、使用范围等规则 |  |
|  |  |  | 优惠券领取记录按领取方式、使用状态查询 |  |
| 16 |  | 积分管理 | 积分规则设置 | 通过 |
|  |  |  | 订单类积分 |  |
|  |  |  | 任务类积分 |  |
|  |  |  | 积分商城商品列表 |  |
|  |  |  | 商品按照条件查询 |  |
|  |  |  | 新建、删除商品 |  |
| 17 |  | 积分订单 | 积分商城消费订单列表 | 通过 |
|  |  |  | 按条件查询 |  |
|  |  |  | 订单详情查看 |  |
| 18 |  | 小游戏管理 | 小游戏列表 | 通过 |
|  |  |  | 小游戏条件查询 |  |
|  |  |  | 新建、删除、上架小游戏 |  |
| 19 |  | 员工管理 | 员工列表 | 通过 |
|  |  |  | 员工详情 |  |
| 20 |  | 财务管理 | 商户结算审核 | 通过 |
|  |  |  | 财务报表 |  |
| 21 |  | 数据分析 | 销售统计 | 通过 |
| 22 |  | 套票管理 | 套票列表、套票查询、已核销套票查询 | 通过 |
| 雪季系统 |  |  |  |  |
| 23 | 雪季管理系统 | 票务管理 | 实现对雪票电子或纸质的全面管理 | 通过 |
| 24 |  | 订单管理 | 对各类雪票、教务订单、租赁订单进行管理； | 通过 |
| 25 |  | 工作台 | 实现对现场售票及教练预约的下单管理； | 通过 |
| 25 |  | 通行管理 | 通过闸机的管控实现对进出雪场的人员进行管理；通行方式可以是人脸或雪票二维码； | 通过 |
| 26 |  | 控制面板 | 包括对雪票产品设置，电子/纸质票设置、闸机配置、售票小程序、教练、分销商、节假日、租赁物等运营参数的管理； | 通过 |
| 27 |  | 报表管理 | 提供各类运营报表，包括票务核销报表、教学核销报表、教学数据看板等。 | 通过 |
| 28 |  | 系统管理 | 系统基础功能的设置，包括文件，身份标识，日志及相关系统参数的设置。 | 通过 |
| 29 | 与非雪季系统相关数据打通 | 用户体系打通 | 已与BI系统进行了打通； | 通过 |

备注：场地功能模块需求变更为套票功能。

验收人：                          日期：