会议纪要

|  |  |
| --- | --- |
| 会议主题 | 通过电话会议与金辉沟通非雪季产品原型设计 |
| 参会人员 | 金辉：谭威  胜达讯科技：殷卫林、周泉、邢珊、陈天然 |
| 会议时间 | 2023/06/01 10:00 ~2023/06/01 10:30 |
| 会议内容 | 1. **确认非雪季产品原型设计**   1）谭威觉得非雪季产品原型设计的基本功能没问题，能满足业务需求，流程方面不存在问题，再就是看看和海新域系统联动方面还有什么需要确定的，需要海新域那边确定。   1. 目前非雪季已经开始的项目有钓鱼和温蒂姆小勇士障碍赛，接下来6月要开始餐饮运营，举办啤酒花园，露营能否开始运营还不确定。 2. 谭威确认可以基于非雪季产品原型的功能继续推进项目进入开发实施阶段。 3. **其他沟通**   无 |
| 达成共识 | 金辉确认目前非雪季产品原型的功能基本满足业务需求，可以进入项目下一步开发实现阶段。 |
| 需要进一步落实事项 | 和温蒂姆系统对接：包括如何支付及验票等，还需和金辉进一步确认 |
| 备注 |  |