会议纪要

|  |  |
| --- | --- |
| 会议主题 | 海星育数字化系统项目阶段汇报会 |
| 参会人员 | 海新域：黄亮、江镇龙、夏新红等  金辉：陈刚、谭威  胜达讯科技：殷卫林、周泉、邢姗、陈天然 |
| 会议时间 | 2023/08/09 10:00 ~2023/08/09 11:30 |
| 会议内容 | 1. **项目进度阶段汇报**   略   1. **汇报完毕交流** 2. 用户针对活动添加的评论，评论完后，自己可见，用户体验较好。审核通过后，公开可见。（谭威） 3. 后台管理需对退款审核操作进行权限控制，分配权限才可操作。（陈刚） 4. 小程序活动报名组件化，可以集成到海新域其他小程序（食堂小程序、商城小程序）中使用。技术实现上可以找江镇龙协助。（黄亮） 5. 马拉松报名要支持，需要考虑高并发的可能性。先不用考虑和田协官网数据对接。（黄亮） 6. 后台管理活动订单列表，增加渠道来源字段。（黄亮） 7. 小程序主题风格夏天是一种颜色，冬天可以是另一种颜色，可以切换。（陈刚） 8. 需要有积分系统，消费后有相应积分。可以拿积分兑换商品。（陈刚） 9. 小程序里非雪季的钱是收在金辉公司，雪季的钱是归在凯文体育。（陈刚） 10. 需要有优惠券，不用考虑太复杂，就两种，一种是满减，一种是给特定人群发券。（夏新红） 11. 看完原型及UI介绍，感觉目前功能只是具备基础功能，没有能够进行私域流量运营相关的功能。（陈刚） 12. 10月份开始启动雪季，现在最着急雪季的事，小程序如何能支持雪季运营。可以先实现能购票，和亿思维票务系统实现对接。（黄亮） 13. 雪季负责引流，小程序如何围绕引流用户，运营好，利用流量，转化实现粉丝经济，有了流量，未来还可以引入赞助商广告等。（陈刚） 14. 到2月份的时候，那会雪季流量还在，就要开始推4月份，5月份非雪季的活动。（陈刚） |
| 达成共识 |  |
| 需要进一步落实事项 | （1）本周五，海新域负责协调亿思维一起讨论雪季票务如何对接。  （2）胜达讯基于会议讨论，进行初步规划，如何利用小程序做好用户运营。 |
| 备注 |  |