会议纪要

|  |  |
| --- | --- |
| 会议主题 | 亿思维数据对接线上沟通会 |
| 参会人员 | 海新域：黄亮  亿思维：吴军军  胜达讯科技：殷卫林、邢姗、陈天然 |
| 会议时间 | 2023/08/11 11:00 ~2023/08/11 11:20 |
| 会议内容 | 1. **汇报完毕交流** 2. 黄亮表示会把两个小程序(雪季和非雪季)合并成一个统一的小程序，从今年雪季开始，就不再用之前西山的小程序，但是雪季的后台管理还是用私有化部署的雪季管理系统。 3. 吴军军表示不单单要考虑购票，还要考虑教练教学。 4. 吴军军表示最快的方式，后台还是用他们的后台，小程序前端合并到你的小程序里,可以直接提供小程序的源代码，但是只提供售票小程序，山地学院小程序是单独的，不能提供。 5. 吴军军表示票务系统可以私有化部署。山地学院由于涉及到其他家，涉及到统计报表，目前统计报表都在一起统计的，这块还存在问题。 6. 黄亮表示可以先从技术上实现对接,具体运营方面的问题后续再商讨。 7. 吴军军表示私有化部署大概半个与左右能够完成，部署完毕后，具体对接时拉一个群沟通技术细节。 8. 吴军军表示私有化部署后，数据库访问权限会全部开放。但后台代码由于是不同研发体系，不会提供。 9. 吴军军表示后期会成立一个技术对接群，配合数据对接。 10. 黄亮表示私有化部署云服务器和域名这些都由海新域来准备；小程序源代码等商务谈完了，再安排给大家共享。 |
| 达成共识 |  |
| 需要进一步落实事项 | （1）等待商务完成后，再进行系统对接。 |
| 备注 |  |