会议纪要

|  |  |
| --- | --- |
| 会议主题 | 线上讨论系统如何支持提供套餐票等需求 |
| 参会人员 | 海新域：黄亮  亿思维：吴军军  胜达讯科技：周泉、邢姗、陈天然 |
| 会议时间 | 2023/10/18 14:00 ~2023/10/18 15:30 爱乐游会议室 |
| 会议内容 | 1. **汇报交流** 2. 黄亮提出需要支持雪票+套餐售票方式，用户购票后，可以凭票到餐厅换取对应套餐，餐厅确认套餐可用（比如中餐、晚餐符合），餐厅对套餐进行核销，系统记录核销数据，每日提供核销报表，供餐厅手动结算，套餐种类不会很多，大概2~3种，需要和亿思维确认雪票的有效期，基于此做二次开发，需要胜达讯基于需求给出解决方案。 3. 黄亮提出把教练详细管理流程沟通清楚，教学流水可能比雪票还大，万海想单独使用山地学院实现教练预约功能，给出的理由是教练数据目前是共享的，就不必单独录入，黄亮提出需要规避这种操作，我们可以把教练数据导入，需要把教练管起来，掌握收入。 4. 黄亮提出预计12月初雪场开始试营业，预计在12月8日，所以要在11月10日~11月20日做规模测试，闸机联调在这之前要搞好，动线还在设计，对手持设备提前进行测试，对要采购的手持设备给出型号建议。 5. 吴军军提供手持设备建议型号，之前基于摄像头，今年使用扫码设备。 6. 吴军军表示可以提供接口支持套餐解决方案。吴军军表示万海还是想在他们山地学院上进行教练的运营。 7. 和吴军军交流支付通道切换今年必须要做。 |
| 达成共识 |  |
| 需要进一步落实事项 | 1. 吴军军提供手持设备链接。 2. 周五派人去西山滑雪场对接。 |
| 备注 |  |